课程助手——作业互评与提醒系统可行性分析报告

降维打击团队

0 分工说明

| 人员 | 所负责的任务 |
| --- | --- |
| 尤健 | 前端页面与样式开发（Bootstrap模板、交互JS）、用户使用可行性分析撰写 |
| 朱毅城 | 后端视图开发（作业管理、提交功能）、市场可行性分析撰写 |
| 吴文圣 | 定时提醒功能实现、测试用例编写、项目概述与分工说明撰写 |
| 农胜斌 | 数据库模型设计（ER图、模型类）、技术可行性分析撰写 |
| 胡炀 | 后端视图开发（互评功能、评价统计）、经济可行性分析撰写 |
| 郑泽鑫 | 整体框架搭建、用户认证与权限控制、法律可行性分析撰写 |

1 项目概述

- 项目名称：课程助手——作业互评与提醒系统

- 项目用途：为高校课程（特别是大二、大三班级）提供一个轻量级的在线作业管理与同伴互评平台。教师可发布作业及截止时间，学生可在线提交作业（文本或链接），并按照教师设定的规则匿名或实名互评他人作业，系统自动发送邮件提醒临近截止或未完成互评的学生。

- 项目特性：B/S架构，基于Web访问，支持多课程、多班级，具有角色区分（教师/学生）。

- 开发历史：全新开发，无历史版本。

- 投资方与用户：本小组课程项目，无外部投资方。最终用户为授课教师及在校大学生。

- 开发方：尤健、朱毅城、吴文圣、农胜斌、胡炀、郑泽鑫组成的6人团队。

- 支持机构：所在学校软件工程课程组（提供指导）。

- 运行现场：开发环境为个人电脑（Windows/macOS），演示时可通过局域网或PythonAnywhere等免费云平台访问。

- 其他有关文档：项目需求规格说明、敏捷开发会议记录、技术选型文档、测试报告（后续编写）

2 市场可行性

2.1目标用户分析

- 年龄段：18~35岁，主要为在校大学生（18~22岁）及高校教师（25~45岁）。

- 性别：无特定偏向，男女均适用。

- 身份：高校教师（发布作业、管理互评）、本科生（提交作业、参与互评）。

- 学历水平：教师为硕士/博士，学生为大学在读。

- 使用习惯：学生普遍熟悉Web界面和邮箱，愿意接受轻量化的课程辅助工具，厌倦多平台切换（如微信+邮箱+网盘）

2.2市场预测

国外：Moodle、Canvas、Turnitin（侧重查重与互评功能强大但配置复杂）；

国内：超星学习通、智慧树、学堂云等，功能大而全，但存在界面臃肿、教师学习成本高、互评设置繁琐等问题。

简易工具：腾讯文档+微信群，但无法自动统计互评进度和提醒。

不足：现有系统要么过于重型（需专业培训），要么过于分散（无法统一管理互评与截止时间）。缺少专门为单门课程快速搭建、教师5分钟内上手、学生无需注册新账号（可支持学号登录） 的轻量级互评工具。

需求规模：国内高校超过3000所，每所学校每学期有数千门课程需要进行作业互评。若以班级为单位，潜在市场巨大。虽然本系统初期仅为课程项目，但若完善后可作为开源工具供其他班级免费使用，具有较高的推广价值和发展前景。

3经济可行性(成本----效益分析)

3.1投资/预算

本项目开发以学习为目的，采用免费或开源工具，预算极低：

| 项目 | 费用（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发设备 | 0 | 使用成员自有电脑 |
| 开发软件 | 0 | Python、Django、VS Code、Git均为免费 |
| 数据库 | 0 | SQLite（开发）/ MySQL社区版 |
| 云测试服务器（可选） | 0~50 | PythonAnywhere免费配额足够；若需临时域名，可申请免费二级域名 |
| 邮件提醒SMTP | 0 | 使用QQ或163邮箱免费SMTP服务 |
| 人员工资 | 0 | 课程项目，无劳务支出 |
| 培训费/资料费 | 0 | 利用学校图书馆与网络资源 |
| 合计 | 0~50元 | 基本无需外部资金 |

3.2预期的经济效益

直接经济效益：本项目不对外销售，无直接收入。但若后续部署为校内公共工具，可节省教师购买商业平台（如课堂派高级版）的费用，每门课每学期可节省约100~500元。

间接经济效益：

提高学生作业互评效率，减少教师手动分配和催促的时间成本。假设一门课50名学生，教师每周节省2小时，一学期16周节省32小时，折合人力成本约1600元（按50元/小时）。

通过及时提醒功能，减少学生错过截止时间的比例，提升作业提交率，间接提高教学质量。

社会效益：培养团队成员敏捷开发与协作能力，产出可复用的开源软件，促进教育资源共享

4 技术可行性(技术风险评价)

人员：6名大二学生，已修读Python程序设计、数据库概论、Web开发基础课程，对Django有初步了解，能够通过自学完成本项目。

环境：每人配备个人电脑（8GB+内存），安装Windows/macOS，支持Python 3.9+和Django 4.x。

技术条件：

后端：Django框架，提供ORM、认证系统、Admin后台，开发效率高。

前端：Bootstrap5 + 原生JavaScript，无需复杂前端工程化。

数据库：SQLite满足开发需求，后期可平滑迁移到MySQL。

定时任务：使用django-cron或APScheduler实现邮件提醒，技术成熟。

5 法律可行性

- 侵权风险：本项目为课程作业，不用于商业盈利，且全部代码由团队原创，未复制任何非开源系统的核心代码。使用的开源组件（Django、Bootstrap等）均遵循BSD/MIT许可，允许商用和学习使用。

- 用户数据隐私：系统仅收集学号（或用户名）、邮箱、作业提交内容及评价内容，不涉及敏感个人信息。开发阶段使用模拟数据，部署时提醒用户遵守学校相关规定。

- 合同责任：无外部合同。

- 结论：无法律障碍，可依法开发和测试。

6 用户使用可行性

用户行政管理和工作制度：系统设计为教师自主注册课程，学生通过邀请码加入，无需学校信息中心审批。适合班级自组织使用，不违反现有学校制度。

使用人员素质：

教师：会基本的浏览器操作，能收发邮件，熟悉课程作业流程。

学生：日常使用互联网，具备基本的网页表单填写能力。

培训要求：

教师：提供一页简明指南（如何发布作业、设置互评规则）。

学生：登录后界面自带提示，无需专门培训。

使用可行性结论：高。系统操作简单，符合师生日常使用习惯，无需改变现有工作制度。